Relatório Apresentação

1. Parte GCS

* Ver utilidade do System Deployment;
* Validar existência do System Integration;
* Verificar artefatos, padrões e nome; e
* Revisar ortografia do nome dos diretórios.

2. EAP

* Deve mostrar as entregas e não as atividades;
* Não precisa da visão das iterações; e
* Retirar as atividades.

3. Cronograma

* Atualizar cronograma;
* Verificar a fase atual do grupo no cronograma;
* Colocar atividades de banco de dados e medição análise; e
* Verificar se as atividades de requisitos não estão dispostas de forma cascata.

4. Outros

* Aplicar as técnicas aprendidas de gerenciamento de projetos (o que é visto nas aulas);
* Aplicar a aula de qualidade;
* Levantar custos (planilha de custos);
* Levantar requisitos (funcionais e não-funcionais);
* Transferir tudo para o MS Project (inclusive a planilha de custos);
* Ver artefatos que serão produzidos durante o processo de desenvolvimento;
* Definir ferramentas de testes, requisitos e banco de dados; e
* Colocar Astah como ferramenta.

5. Lembretes

* Toda aula terá apresentação; e
* Apresentar tudo que vai até a iteração 2 na apresentação do dia 26/09.