## Slide 1: dotProject EAP – dP EAP
Nome | Matrícula
Filipe Barbosa de Almeida | 09/0006097
Guilherme Calixto | 09/0037936
Guilherme Fay Vergara | 10/45547
Jose Carlos Guimaraes | 09/0008405
Rafael de Souza Queiroz | 09/0012569
Renan C. Filgueiras | 09/0013093
Henrique Perreira Santos | 09/0007212
Vinicius Vieira Meneses | 09/0014944
Notes: Jose

## Slide 2: Equipe
Nome | Matrícula | Funções | Gestor
Filipe Barbosa de Almeida | 09/0006097 | Implementador | E3
Guilherme Calixto | 09/0037936 | Analista de Requisitos | E2
Guilherme Fay Vergara | 10/45547 | Testador | E5
Jose Carlos Guimaraes | 09/0008405 | Desenhista | E1
Rafael de Souza Queiroz | 09/0012569 | Implementador | E7
Renan C. Filgueiras | 09/0013093 | Implementador | E4
Henrique Perreira Santos | 09/0007212 | Analista de Requisitos | E8
Vinicius Vieira Meneses | 09/0014944 | Testador, Desenhista | E6
Notes: Jose

## Slide 3: Revisando
O que é Projeto ?
Porquê gerenciar um projeto ?
MPS – BR
Notes: Jose

## Slide 4: Ferramentas
MS Project
OpenProj
DotProject

## Slide 5: Nossa escolha
DotProject
O dotProject é uma aplicação web e seu acesso é feito através de um navegador, assim sua utilização independe de sistema operacional e instalação na máquina do usuário, pois é executado em um servidor. Em termos mais técnicos, o dotProject é um sistema escrito em PHP, que utiliza banco de dados MySQL.
Por quê ?
A sua implementação é em PHP, uma linguagem de fácil aprendizado e de conhecimento de alguns membros do grupo. Além disso, é um sistema menos robusto o que proporciona maior variedade de opções para a implementação de novas funcionalidades.

## Slide 6: Gerenciamento do Projeto
Metodologia Baseada em Scrum/PMBoK

## Slide 7: Plano de comunicação

## Slide 8: Gerência de Configuração

## Slide 9: Objetivo de melhoria
MR-MPS-BR
Nível G
GPR1
GPR1 - O escopo do trabalho para o projeto é definido
O escopo pode ser representado por meio de uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP) também conhecida como WBS (Work Breakdown Structure). A EAP fornece um esquema para identificação e organização das unidades lógicas de trabalho a serem gerenciadas, que são chamadas de “pacotes de trabalho” (work packages).

## Slide 10: Objetivo de melhoria
Obter um Cronograma Inicial do projeto apartir do WBS

## Slide 11: WBS

## Slide 12: Cronograma

## Slide 13: Cronograma

## Slide 14: Descrição das Atividades
Iniciação - I1
Atividade | Descrição | Responsáveis
A1. Estudo Inicial | Revisar a literatura dos conteúdos que abrangem o MPS, PMBOK, Scrum e ferramentas para gerenciamento de projetos. | Todo o grupo
A2. Primeira reunião | Discutir sobre a fase inicial. | Todo o grupo
A3. Estudo Inicial de requisitos | Levantar as necessidades. | Todo o grupo
A4. Definição do problema | Definir o problema que será trabalhado no projeto. | Todo o grupo
A5. Elaborar EAP | Criar o MBS (Work Breakdown Structure). | Desenhistas
A6. Elaborar termo de abertura básico | Criar o artefato (termo de abertura) da fase inicial. | Todo o grupo

## Slide 15: Descrição das Atividades
Iniciação – I2
A1. Segunda reunião | Discutir sobre os documentos elaborados e revisar da fase inicial. | Todo o grupo
A2. Definir riscos | Levantar os riscos existentes no projeto. | Desenhistas e Analistas de requisitos
A3. Definir Requisitos | Definir os requisitos em cima das necessidades levantadas. | Analistas de requisitos
A4. Elaborar Documento de arquitetura | Criar o artefato documento de Arquitetura de software responsável por fornecer uma visão geral de arquitetura abrangente do sistema, usando diversas visões de arquitetura para descrever diferentes aspectos do sistema. | Todo o grupo

## Slide 16: Descrição das Atividades
Elaboração – E1
A1. Terceira Reunião | Revisar e criar os artefatos e discutir do andamento do projeto. | Todo o grupo
A2. Refinar Requisitos | Refinar os requisitos definidos na fase I2. | Analistas de requisitos e desenhistas
A3. Elaborar diagrama de casos de uso inicial | Criar o diagrama de caso de uso responsável por descrever o cenário que mostra as funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário. | Desenhistas
A4. Elaborar documento de visão | Criar o documento de visão, este artefato é de grande relevância durante as primeiras fases, permitindo a captura de todas as perspectivas que o sistema pode abranger. | Todo o grupo

## Slide 17: Descrição das Atividades
Elaboração – E2
A1. Quarta Reunião | Revisar e criar artefatos e discutir o andamento do projeto. | Todo o grupo
A2. Implementar Componentes | Implementação do modulo de definição da WBS | Implementadores
A3. Refinar Requisitos | Revisar os requisitos.. | Analistas de requisitos, implementadores, desenhistas.
A4. Teste | Aplicar testes para verificar o bom funcionamento da implementação realizada. | Testadores
A5. Entrega do build 1 | Entrega parcial de um executavel funcional. | Todo o grupo
A6. Gerar relatório de retrospectiva | Gerar e avaliar o relatório de retrospectiva das atividades realizadas. | Todo o grupo

## Slide 18: Descrição das Atividades
Construção – C1
A1. Quinta Reunião | Revisar e criar de artefatos e discurssão do andamento do projeto. | Todo o grupo
A2. Implementar componentes da iteração | Realizar a implementação referente a integrar modulo wbs com o modulo do projeto | Implementadores
A3. Teste | Aplicar testes para verificar o bom funcionamento do produto. | Testadores
A4. Feedback do cliente | Apresentar o progresso do produto ao cliente | Analistas de requisitos, desenhistas
A5. Implementar Requisitos | Implementar os Requisitos | Implementadores
A6. Entrega do build 2 | Entrega parcial de um executavel funcional. | Todo o grupo

## Slide 19: Descrição das Atividades
Construção – C2
A1. Refinamento de Requisitos | Revisar os requisitos | Todo o grupo
A2. Integrar subsistemas | Realizar a integração das várias partes do produto gerada nas iterações anteriores. | Implementadores
A3. Testar e Avaliar | Aplicar testes para verificar o bom funcionamento do produto. | Implementadores e testadores
A4. Implementação e entrega do build 3 | Implementação da funcionalidade que defini e implemeta a interface da WBS | Todo o grupo

## Slide 20: Descrição das Atividades
Construção – C3
A1. Feedback do cliente | Apresentar o progresso do produto ao cliente | Desenhistas e Analistas de requisitos
A2. Implementar Requisitos | Implementar os Requisitos referentes ao acoplamento das builds | Implementadores
A3. Testar e Avaliar | Aplicar testes para verificar o bom funcionamento do produto. | Implementadores e testadores
A4. Entrega do build 4 | Entrega parcial de um executavel funcional. | Todo o grupo

## Slide 21: Descrição das Atividades
Transição – T1
A1. Desenvolver material de suporte | Criar o manual do usuário para a utilização correta do produto. | Todo o grupo
A2. Gerenciar testes de aceitação | Aplicar teste para verificar o bom funcionamento do produto. | Testadores
A3. Correção de Erros | Corrigir os erros levantados na fase de testes. | Implementadores e testadores
A4. Entrega da release do projeto | Entrega final do produto gerado pelo projeto, respeitando as definições propostas ao longo do projeto e objetivando a geração de uma WBS | Todo o grupo