## Slide 1: Gerencia de configuração e mudança de software
Guilherme Fay Vergara – 10/45547
José Carlos Guimarães – 09/0008405

## Slide 2: Porque GC ?
Organiza tarefas, atividades, artefatos.
Rastreamento de mudanças
Comunicação mais efetiva
Todos os artefatos no mesmo lugar
Equipes de desenvolvimento espalhadas

## Slide 3: Estrutura de diretórios

## Slide 4: Estrutura de diretórios

## Slide 5: Estratégia de Merge / Branch
Branch postergado. O branch somente será criado após a realização de uma build
Projetos que podem aceitar melhor o risco em prol da produtividade
Tende a separar desenvolvimento e manutenção
Estilo de merge formal. Somente pessoas autorizadas podem realizar merges

## Slide 6: Estratégia de Merge / Branch
Parallel Maintenance/Development Lines
Criaremos um branch os esforços de manutenção (testes e correções)
O esforço da linha de produção atual permanece na pasta trunk

## Slide 7: Estratégia de Merge / Branch

## Slide 8: Gerenciamento de Controle de Mudanças
Serve para conduzir as mudanças que irão ocorrer durante o projeto
Permite que todas as mudanças sejam analisadas, porém, somente as aprovadas serão realizadas
Permite identificar o responsável

## Slide 9: Gerenciamento de Controle de Mudanças
Para que o processo de codificação e testes seja mais efetivo em uma equipe é nescessario que haja uma ferramenta para que automatize a comunicação dos relatos dos testes já realizados, de forma a torna essa comunicação o mais efetiva possível. O mesme acontesse para solicitações de mudança.
Pensando nisso nossa equipe utilizou o MANTIS, um software de bugtracking

## Slide 10: Gerenciamento de Controle de Mudanças
Máquina de estados
  Para que o vai e vem da codificação e testes seja mais efetivo nós devemos criar uma máquina de estados. Esta máquina serve para criarmos um fluxo inteligente em que essas solicitações devem passar.
  Gerência níveis de autorização
  Se for configurada, seu uso passa a ser obrigatório

## Slide 11: Gerenciamento de Controle de Mudanças - Relatos

## Slide 12: Gerenciamento de Controle de Mudanças - Fluxos

## Slide 13: Gerenciamento de Controle de Mudanças
Maquina de estados

## Slide 14: Gerenciamento de Controle de Mudanças
Maquina de estados no MANTIS