Dot Project EAP

Sumário de Avaliação de Testes

Versão 1.4.1

Histórico da Revisão

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 04/12/11 | 1.0 | Criação do documento e de seu template | José Carlos, Guilherme Fay |

Índice Analítico

Introdução	4

Finalidade	4

Escopo	4

Definições, Acrônimos e Abreviações.	4

Referências	4

Visão Geral	5

Sumário de Avaliação de Testes	5

Diagramas	6

Sumário de Avaliação de Testes

# Introdução

## Finalidade

Este Relatório de Avaliação de Teste descreve os resultados dos testes realizados em termos do que foi especificado no Plano de teste versão 1.3 (DPEAP_PLT_20111114).

## Escopo

Esse relatório de teste abrange as funcionalidades implementadas somente no build 1.3, vide dentro do repositório do projeto a tag referente a essa build. Esses serão realizados no branch do projeto versão 1.3.1 Os testes administrados estão descritos no plano de teste 1.3 arquivo de referência DPEAP_PLT_20111114. Os objetivos do teste são:

- Verificar se a interface para realização de operações com EAP está relacionada ao DotProject e dentro da aba EAP, implementada na build 1.1;

- A técnica deve averiguar se o objeto implementado apresenta configurações adequadas aos navegadores especificados pelo documento DPEAP_ESP_20110925

- Verificar o cumprimento das 3 primeiras estórias do Product Backlog, presente no documento DPEAP_BKL_20111121, planilha Product Backlog

## Definições, Acrônimos e Abreviações.

Todos os documentos que são mencionados se encontram dentro do repositório do projeto:

http://code.google.com/p/dotprojecteap/source/browse/#svn%2Fbranches%2F1.2.1

Vide documento Plano de teste - (DPEAP_PLT_20111106)

## Referências

Vide documentos:

- Documento de Visão - (DPEAP_DVS_20110927)

- Especificação suplementar - (DPEAP_ESP_20110925)

- Documento da Sprint DPEAP_BKL_20111121

## Visão Geral

# Sumário de Avaliação de Testes

Primeiramente foi realizado o teste de configuração no sistema DotProjectEAP. A partir da figura 01, que mostra o projeto instanciado dentro do DotProject, o teste consistia em constatar o funcionamento e visualização dos itens que compõem a EAP em todos os browsers descritos pelo documento de especificação suplementar.

Esse teste foi bem sucedido, em todos os casos testados. Como mostram os diagramas, de 1 a 4.

O segundo teste realizado foi o teste de interface do usuário, que tinha como objetivo verificar os itens de 1 a 3 descritos pelo Product Backlog que são:

  - Criar o primeiro nó 0 cujo campo será preechido pelo nome do projeto

  - Criar os filhos do nó 0 que serão os pacotes de trabalho

  - Visualizar todos os campos da EAP criada

Todos os teste de interface foram bem sucedidos pois cumpriram o descrito pelas atividades da Sprint Backlog alcançando assim os objetivos traçados pelo Product Owner, de acordo com o Product Backlog.

# Diagramas

-Teste de Configuração

Google Chrome

Internet Explorer

# Mozila Firefox

# Safari

-Teste Unitário

-Teste de Interface (validação Product Backlog)