## Slide 1
Equipe:
Filipe Almeida Guilherme Calixto Guilherme Fay José Carlos Guimarães
Rafael Queiroz Renan Filgueiras Vinícius Vieira
dotProject EAP

## Slide 2: Objetivos
Aprender a gerenciar projetos de software em todos seus âmbitos;
Obter conhecimento diversificado sobre gerenciamento de projetos tradicionais e ágeis além de gestão estratégica;
Aplicar conhecimentos em projeto prático de extensão de ferramenta de gerenciamento de projetos;

## Slide 3: Objetivos Específicos
Estender ferramenta livre de gerenciamento de projetos para atender a um dos objetivos esperados do nível G do Modelo de Referência de Melhoria do Processo de Software Brasileiro (MR –MPS.BR);
Ferramenta escolhida: dotProject 2.1.5
Resultado MR-MPS.BR: GPR1 - O escopo do trabalho para o projeto é definido

## Slide 4: Metodologia Projeto
PMBoK – Início do projeto seguindo a maneira mais tradicional de gerencia de projetos;
  Dificuldade: Inadequação a realidade do software;
  Estimativas detalhadas sem dados para isso;
Scrum – Melhor integração da equipe, estimativas mais precisas;
  Dificuldade: Adaptação à nova metodologia;
  Regras desconhecidas e mal-aplicadas;
  Medidas sobre outros parâmetros (ausência de medida em tempo).

## Slide 5: Metodologia Produto
RUP – Utilizado para o gerenciamento de boa parte do projeto. Aplicação facilitada pela experiência da equipe.
  Dificuldades: Muita burocracia e tratamento do produto como artefato. Equipe ficou desmotivada e boa parte dos documentos não eram lidos ou conhecidos pela equipe.
XP – Utilizado para a programação de boa parte do projeto. Foi utilizado de maneira “solta”, sendo boa parte via reuniões telepresenciais.

## Slide 6: Resultados Esperados
Criar indicadores do projeto baseando-os na gerência de projetos;
Criar uma EAP dentro do dotProject, obedecendo os critérios de aceitação do product owner;

## Slide 7: Resultados Atingidos
Repositório solido, com aplicações de gerência de configuração
Site com o projeto hospedado na internet
Criada uma EAP dentro do DotProject

## Slide 8: Resultado do Produto

## Slide 9: Dificuldades
Trabalho em grupo
Entender as necessidades do product owner

## Slide 10: Decisões Erradas

## Slide 11: Êxitos

## Slide 12: Lições Aprendidas

## Slide 13: Lições Aprendidas

## Slide 14: Estimativas e dificuldades relacionadas

## Slide 15: Benefícios se fossem realizados